แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองปราบ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | กพ | มี.ค | เม.ย | พ.ค |  | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณหนองเตยหอม) หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สฎ. | ขนาดความจุหอถัง 20 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 | 756,000 | ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณหนองเตยหอม) หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สฎ. | ขนาดความจุหอถัง 20 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 | 756,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองปราบ ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สฎ. | งานปรับปรุงศาลา งานซ่อมแซมห้องน้ำ งานปรับปรุงโรงครัว ขนาด 8 x 10 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4 | 440,000 | ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) | เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ดังนี้ - โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณหนองเตยหอม) หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม จำนวน 30,240.-บาท -โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณพรุควนวัง) หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ จำนวน 30,240.-บาท -โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองปราบ จำนวน 17,600.-บาท | 78,080 | ทต. คลองปราบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 4 โครงการ |  | 2,030,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | กพ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายน้ำสายคลองวังช้าง - นบปราบ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สฎ. | งานขุดลอกคูระบายน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 4 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3 | 36,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ | เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายน้ำสายคลองวังช้าง - นบปราบ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สฎ. | 1,440 | ทต. คลองปราบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 2 โครงการ |  | 37,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

2.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการขุดลอกปรับปรุงหนองเตยหอม หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สฎ. | ยาว 81.35 เมตร กว้าง 32.72 เมตร ลึก 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 | 569,000 | ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขุดลอกปรับปรุงหน้าฝายคลองขรม หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สฎ. | กว้างบน 60 เมตร กว้างล่าง 12 เมตรยาว 150 เมตร ลึก 8 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2 | 333,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) | เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ดังนี้ -โครงการขุดลอกปรับปรุงหนองเตยหอม หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม จำนวน 22,760 -โครงการขุดลอกปรับปรุงหน้าฝายคลองขรม หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง จำนวน 13,320 บาท | 36,080 | ทต. คลองปราบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 3 โครงการ |  | 938,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

3.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรของตำบลคลองปราบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลคลองปราบ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 16 | 20,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลคลองปราบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน พัฒนาสตรีด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 14 | 40,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 2 โครงการ |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในตำบลคลองปราบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรภายใน ตำบลคลองปราบปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 14 | 20,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม ๑ โครงการ |  | 2๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖4 ในเขตอำเภอบ้านนาสาร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 19 | ๑๕,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 26 | ๕๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอาหารเสริม(นม) | เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้แก่นักเรียน ของ ศพด.ทต.คลองปราบโรงเรียนบ้านคลองปราบ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 14 | ๒28,800 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน คลองปราบ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน คลองปราบ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 26 | 276,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คลองปราบ ดังนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 13 | ๓09,200 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รวม 5 โครงการ |  | 879,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบลคลองปราบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 19 ประจำปี ๒๕๖4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 26 | 250,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 28 | 30,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 34 | 50,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อน รับปีใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 27 | 40,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 30 | 1๕.๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 31 | 5๐.๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 32 | 30,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 7 โครงการ |  | 465,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

๕.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าตอบแทนการสำรวจ และการขึ้นทะเบียนสัตว์ ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 4 | 30,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖5) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 3 | 30,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 | 60,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 3 โครงการ |  | 120,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ์และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 42 | 30,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางราชการต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางราชการต่าง ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 41 | 5๐,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 43 | 2๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 44 | 2๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1 | 30๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 5 | 1๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 46 | ๒๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับ สนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับ สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมสนับ สนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการประชุมประชา คมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับ เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 45 | 2๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 26 | 5๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคน ในชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 28 | 1๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 29 | 10,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | ค่าใช้จ่ายในการสนับ สนุนการดำเนินการ จัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (elaas) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 49 | 2๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 27 | ๕,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิ ภาพ การจัดเก็บรายได้และการทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 50 | 2๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15 | โครงการชุมชน ปลอดขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการจัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 29 | 20,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | โครงการถนนสวยคลองใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการจัดทำโครงการถนนสวยคลองใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 48 | 20,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 48 | 30,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 17 โครงการ |  | 655,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วง เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 6 | 5,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 5 | 30,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 4 | 216,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล คลองปราบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 | 120,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 4 โครงการ |  | 371,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงของเด็กและเยาวชน การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดผู้เสพยาเสพติด และรวมทั้งการสร้างภูมิ คุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องร่วมดำเนิน การในลักษณะบูรณาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 28 | 20,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับ สนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ประจำปี ๒๕๖4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 26 | 40,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงกาสนับสนุน กิจกรรมของสภา เด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองปราบ ประจำปี ๒๕๖4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 27 | 7๐,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 3 โครงการ |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาล | 119,757 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพรายเดือน ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ | ๔,958,0๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพรายเดือน ให้แก่ผู้พิการตำบลคลองปราบ | 1,056,0๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ ตำบลคลองปราบ | ๓๖,๐๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | เงินสำรองจ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย ฉุกเฉินต่าง ๆ หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม | 500,0๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | ๑.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๒.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ๓.ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย | 127,015 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 393,758 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี | 4,790 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 8 โครงการ |  | 7,195,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02/1

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองปราบ

1.	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด ของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | คอมพิวเตอร์ all ln one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน รายละเอียดคุณลักษณะตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 | 17,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน 1 ตัว | รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) ๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที | 2,5๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล รายละเอียดคุณลักษณะตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 | 23,000 | ทต. คลองปราบ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน 1 ตัว | รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) ๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที | 2,5๐๐ | ทต. คลองปราบ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ led สี จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction หรือ led สี รายละเอียดคุณลักษณะ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 | 15,000 | ทต. คลองปราบ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 รายการ |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.๒ แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละ เอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | คอมพิวเตอร์ all ln one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน รายละเอียดคุณลักษณะตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 | 17,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด (ศพด.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน 1 ตัว | รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) ๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที รายละเอียดคุณลักษณะตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 | 2,5๐๐ | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด (ศพด.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 รายการ |  | 19,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล รายละเอียดคุณลักษณะตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 | 23,000 | ทต. คลองปราบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน 1 ตัว | รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) ๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที รายละเอียดคุณลักษณะตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 | 2,5๐๐ | ทต. คลองปราบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 2 รายการ |  | 25,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด ของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 | 54,700 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 รายการ |  | 54,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.	ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด ของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นบ่อบอลพร้อมลูกบอล จำนวน 1 ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นบ่อบอลพร้อม ลูกบอล จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 | 29,800 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นหนอนอุโมงค์ จำนวน 1 ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นหนอนอุโมงค์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 | 12,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 รายการ |  | 41,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด ของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เมย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง | จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 | 9,000 | ทต. คลองปราบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 รายการ |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |